|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Главный государственныйсанитарный врач в Темрюкском районе  Г.Н.Севастьянова  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»Заместитель ГлавыМуниципального образованияТемрюкский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Евтушенко |

План – задание на 2013-2014 учебный год

по проведению в соответствие с требованиями санитарных правил и норм в МБОУ СОШ № 28 ст.Тамань ул.Карла Маркса д.176

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки |
|  | Приведение кабинетов химии и физики в соответствие с требованиями санитарных норм п.п.4.27, 5.8, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (установка вытяжных шкафов, демонстрационных столов, ученических столов с устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием, раковин для мытья рук с подключением горячего и холодного водоснабжения)  | До 01.08.2014 г. |
|  | Установка механической вытяжной вентиляции в учебных мастерских в соответствии с п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 | До 01.08.2014 г. |
|  | Подведение воды и канализации в помещения для уборочного инвентаря помещений школы, оборудование сливного крана для забора воды в соответствии с п.12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 | До 20.12.2013 |
|  | Оборудование условий для мытья и дезинфекции уборочного инвентаря пищеблока, емкостей «пищевые отходы» в соответствии с п.п.5.20, 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 | До 20.12.2013 |
|  | Оборудование складских помещений для хранения мясных продуктов | До 01.08.2014 г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 мясо-рыбного цеха ( освобождение от морозильных камер и установка достаточного количества столов) | До 01.12.2013 г. |
|  | Оборудование овощехранилища: установка производственных столов (не менее двух), вентиляции и кондиционера | До 01.08.2014 г. |
|  | Капитальный ремонт всех помещений пищеблока | До 01.08.2014 г. |

Директор школы М.Е.Воропаева