Утверждаю.

Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Е.Воропаева

01.02.2013 г.

**План мероприятий по подготовке к новому 2013-14 уч.году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| **Пожарная безопасность** | | | | |
|  | Перезарядка первичных средств пожаротушения | Инд.пред. Черненко А.Г. | До 01.08.2013 | - (написано ходатайство о выделение денежных средств) |
|  | Оборудование аварийного освещения здания и путей эвакуации | Инд.пред. Черненко А.Г. | До 01.08.2013 | выполнено |
| **Санитарно- гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | |
|  | Ремонт туалетов 2-го этажа | ИП Гаспарян Э.А. | До 01.08.2013 | выполнено |
|  | Организация горячего питания | Работники пищеблока, директор | В течение года | выполнено |
|  | Прохождение медицинского осмотра персоналом школы | МБУЗ ЦРБ, директор школы | До 01.09.2013 | выполнено |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и соответствию помещений установленным требованиям | Уборщики служебных помещений | В течение года | выполнено |
| **Антитеррористическая безопасность** | | | | |
|  | Ремонт изгороди по периметру территории школы | Сотрудники школы | До 01.08.2013 | выполнено |
|  | Осуществление пропускного режима и круглосуточной охраны школы. | ЧОП, работники школы | В течение года | выполнено |
|  | Установка тревожной кнопки, заключение договора на ее обслуживание | Директор школы | До 01.05.2013 | выполнено |
| **Ремонтные работы** | | | | |
|  | Проведение текущего ремонта. | Сотрудники школы | До 01.08.2013 | выполнено |
|  | Подвод горячего и холодного водоснабжения в кабинеты 1-х классов | В рамках ФГОС | До 01.08.2013 | выполнено |
|  | Установка пластиковых дверей в каб.№ 1,5,6 | В рамках ФГОС | До 01.08.2013 | выполнено |
|  | Ремонт лестничных маршей 2-го и 3-го этажей | ИП Гаспарян Э.А. | До 01.08.2013 | выполнено |
| **Выполнение других мероприятий** | | | | |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЖ – безопасность дорожного движения | Учитель ОБЖ | Ноябрь -декабрь | выполнено |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЖ – противопожарная безопасность | Учитель ОБЖ | Ноябрь -декабрь | выполнено |